# 드론 진로 탐색 대시보드
프로젝트 기획서

# 1 프로젝트 개요

드론 산업과 직무에 관심 있는 이용자가 산업을 이해하고, 관심 직무에 필요한 역량과 채용 조건을 살펴본 뒤 자신의 취업 준비 방향을 정할 수 있도록 지원하는 정보 탐색형 대시보드 구축

서비스 범위: 산업·직무·역량·교육·기업·채용 정보를 이용자의 질문에 따라 연결

핵심 가치: 분산된 정보를 진로 선택과 구체적인 준비 행동에 활용할 수 있도록 재구성

# 2 기획 배경과 목적

탐색 부담 완화: 산업 통계, 직무 설명, 교육 정보, 채용공고를 함께 살펴볼 수 있는 탐색 경로 마련

직무 선택 지원: 조종 외 개발·설계·정비·활용·사업지원 등 다양한 업무와 진출 분야 제시

준비 방향 구체화: 관심 직무의 기술·지식·자격과 학습 기회를 연결하여 준비 우선순위 판단 지원

현실적인 조건 확인: 수집 공고의 경력·학력·지역과 기업 사업 정보를 통해 목표 직무의 조건 이해 지원

# 3 주요 타겟

| 대상 | 핵심 필요 |
| --- | --- |
| 진로 탐색 학생·입문자 | 산업 활용 분야와 다양한 직무 이해, 관심 진로 발견 |
| 취업준비생 | 직무별 준비 역량 파악, 교육·프로젝트 탐색, 채용 조건 확인 |
| 인접 전공·직무 전환 희망자 | 보유 역량과 연결되는 직무 탐색, 추가 학습 항목 파악 |

# 4 기대효과

산업 이해 확대: 활용 분야와 실제 업무 사례를 통해 드론 산업에 대한 이해와 진로 관심 확대

선택 기준 확보: 관심·보유 역량·채용 조건을 함께 고려한 직무 및 기업 탐색 지원

준비 효율 향상: 목표 직무에 관련된 학습·교육·프로젝트를 연결하여 준비 방향의 구체화 기대

실행 가능한 계획 마련: 정보 탐색 결과를 다음 학습과 지원 조건 확인으로 이어지는 준비 로드맵으로 정리

# 5 프로젝트 흐름과 데이터 활용

산업 이해 → 직무 탐색 → 준비 역량 → 실제 채용 → 취업 준비 로드맵

관심 직무와 활용 분야를 중심으로 정보를 연결하고, 단계별 탐색 결과를 마지막 준비 계획에 반영

| 단계 | 활용 데이터 | 활용 목적 | 다음 단계 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 산업 이해 | 산업 규모·활용 통계 연구개발·특허·조달 국방 기술·사업 자료 | 산업의 구조와 변화, 주요 활용 분야 이해 | 관심 분야 선택 후 관련 직무 탐색으로 연결 |
| 2 직무 탐색 | 직무 분류·업무 설명 근무처 유형 실제 채용 업무 사례 | 직무별 역할과 진출 분야 파악 | 관심 직무 선택 후 준비 역량 확인으로 연결 |
| 3 준비 역량 | 직무별 역량·기술 공고 키워드 빈도 자격·교육과정 | 필요 지식과 기술 파악, 관련 학습 기회 탐색 | 학습 항목을 정리한 뒤 실제 공고 조건과 비교 |
| 4 실제 채용 | 채용공고·기업 사업 분야 기업별 방산 관련 근거 | 직무·지역·경력·학력 등 관측된 채용 조건 확인 | 관심 기업과 조건을 개인 준비 계획에 반영 |
| 5 취업 준비 로드맵 | 앞 단계 탐색 결과 사용자 보유 역량 교육·프로젝트 후보 | 부족 역량과 확인 사항 정리, 다음 행동 설정 | 학습·결과물 준비 후 관심 직무와 공고 재검토 |

# 6 서비스 구성 방향

질문 중심 구성: 이용자의 궁금증에 맞춰 핵심 정보·간단한 시각화·다음 탐색 경로 배치

직무 중심 연결: 관심 직무를 유지하며 역량·교육·기업·채용 정보를 연속적으로 탐색

준비 방법 제시: 확인된 업무와 역량을 토대로 교육·자격·프로젝트 후보 및 준비 항목 안내

민간·국방 맥락 제공: 활용 분야와 확인된 기업 근거를 통해 업무·기술·준비 방향의 차이 탐색

# 7 데이터 활용 원칙과 보완 방향

근거 구분: 직무 사전의 준비 역량, 공고에서 확인된 조건, 규칙에 따른 제안을 구분하여 제공

해석 범위 명시: 수집 시점·표본·미확인 정보를 표시하고 현재 채용 여부와 취업 가능성의 단정 방지

우선 보완: 공고별 키워드 연결표, 교육 커리큘럼, 최신 모집 상태 확보를 통한 단계 간 연결 강화

참고자료  드론 진로탐색 대시보드 설계보고서

# 8 현재 테스트 구현 범위

보완 기준일 2026년 9월 27일. 원문 1~7절의 목적·대상·기대효과·흐름은 유지한다. 이 절부터는 시각화 개선판의 현재 상태와 후속 검토 범위를 구분한 구현 보완 내용이다.

현재 단계는 제작자가 데이터 활용을 선별하고 흐름을 검토하는 테스트 구현이다. 원본 CSV 54개 중 17개를 사용하고 37개는 보존했다. 모든 자료를 사용하는 것이 목표는 아니며, 각 모듈의 목적과 다음 단계 연결이 채택 기준이다.

| 원래 단계 | 현재 구현 | 선택 결과 |
| --- | --- | --- |
| 산업 이해 | 3개 산업 추이, 연구 분야·기술, 국방 기술·계약 | 관심 분야와 관련 직무 탐색 |
| 직무 탐색 | 분류 타일·활동 필터·직무 설명·공통 역량 행렬 | 관심 직무 1개 |
| 준비 역량 | 기술 체크, 교육 산점도·일정, 자격과 프로젝트 | 과정 1개와 프로젝트 제안 |
| 실제 채용 | 수집 채용 공고의 분포·기업 근거·방산 흐름도 | 비교 공고 1개 |
| 취업 준비 로드맵 | 학습 경로·조건 상태·다음 행동 3개 | 선택·보유 기술·확인 사항 |

화면의 “수집 채용 공고”는 원문 기획의 “실제 채용”을 관측 자료의 범위에 맞게 표현한 명칭이다. 현재 모집 여부가 미확인인 공고를 포함하며 지원 가능 확정을 의미하지 않는다.

시각화는 차트 선택과 다음 탐색에 집중한다. 사용 데이터·흐름·목적·기대효과·계산 규칙·한계·검토 의견은 모든 모듈의 더보기에 둔다. 근거 전체 펼치기, 원문 데이터 검색, 미검토/유지/수정/제외 판단과 메모를 제공한다.

HTML 한 파일에 데이터와 코드를 내장하여 서버 없이 열람한다. “검토 내용 포함 HTML 저장”으로 현재 선택·개인 입력·보유 기술·메모를 팀원에게 전달할 수 있다. 자동 저장과 공동 편집 서버는 없다. 기준일은 2026년 9월 26일이며 원본 통계의 연도와 개별 자료의 시점은 따로 표시한다.

# 9 기획과 현재 구현의 차이 1

원문 단계별 데이터는 기획의 활용 후보 범위이며 모두 현재 구현되었다는 뜻은 아니다. 상세 설계의 미구현 사항을 완료로 바꾸거나 삭제하지 않고 다음과 같이 기록한다.

## 특허와 일반 조달 등 산업 보조 맥락

기준  기획안 5절 산업 단계의 특허·조달, 설계 A04~A06·4절 산업 상세

현재 상태  특허 순위, PPS 일반 조달, 전망 O, 산업 원시 IR, 수출 X, 예산 상세는 미채택이다. 연구 R와 국방 계약 D 중심으로 구현했다.

후속 처리  현재 선별 범위로 명시한다. 필요한 보조 질문을 정한 뒤 추가 검토하며 원래 기획 항목을 삭제하지 않는다.

## 관심 분야의 수량 의미

기준  설계 A02의 활용 매출·공공 응답과 사례

현재 상태  현재 분야 막대는 R 고신뢰 연구의 활용 태그 수이고 U의 활용 목적은 펼침 사례다. 산업 활용 시장 규모 차트는 아니다.

후속 처리  연구 태그로 보는 분야 탐색이라는 범위를 유지한다. 매출·공공 응답을 원하면 IR 정제가 필요하다.

## 진입 조건과 개인 조건 비교

기준  설계 D02·D08·J02·J04 및 5번째 화면

현재 상태  경력·학력 구성과 선택 공고의 학력·경력·지역 비교는 구현했다. 직무별 신입/경력 2축 산점도, 최소 경력 분포, 사용자 전공·고용형태 입력 비교는 미구현이다.

후속 처리  단순화된 테스트 범위를 명시한다. 입력과 원문 해석을 검토한 후 확장하며 완전한 개인 매칭으로 표현하지 않는다.

# 9 기획과 현재 구현의 차이 2

## 직무와 과정 및 공고 연결

기준  기획안 6절 직무 중심 연결, 설계 7절 다대다 연결표

현재 상태  T 제목/분류에 처음 맞는 ROLE_RULES 규칙으로 J의 넓은 대분류와 E 검색어를 정한다. 검토된 독립 다대다 매핑 원장은 없다.

후속 처리  후보 연결로 유지한다. 역할별 다중 매핑·예외·근거를 검토해 원장화하는 작업은 후속이다.

## 직접 기술 문구와 방산 특수 조건

기준  설계 E06·E07·I05의 제한적 원문 사례

현재 상태  공고 업무·전공·경력 원문은 열람 가능하다. 공고별 기술 및 병역 문구를 구조화해 재추출하지 않았고 기술 빈도·특수 조건 영역은 빈 결과로 두었다.

후속 처리  완전한 관계표 부재와 원문 일부 보유를 구분한다. 추가 추출과 검토가 필요한 상태로 기록한다.

## 여러 목표와 세부 교육 비교

기준  설계의 관심 직무 1~2개, G06·G07, 지역 시나리오

현재 상태  현재 직무·과정·공고는 각각 하나를 선택한다. 교육 만족도·수료율·난도 태그 및 지역 교육/공고 통합 비교는 별도 구현하지 않았다.

후속 처리  목표 다중 저장과 보조 비교를 후속 후보로 남긴다. 원본 교육 평가지표 보유를 데이터 부재로 쓰지 않는다.

# 10 데이터 보완과 검증

자료가 부족한 부분에는 빈 결과와 수집 제안을 배치한다. 최신 모집 상태·공고별 기술 관계·교육 커리큘럼을 우선 보완한다. 현직자 업무, 방산 특수 지원 조건, 교육·자격 성과, 실제 경력 이동은 후속 수집 영역으로 둔다. 기존 원문이 일부 존재하는 것과 구조화된 전체 관계표가 없는 것은 구분한다.

| 추가 데이터 | 연결 목적과 기대효과 |
| --- | --- |
| 현재 지원 가능한 공고 | 과거 공고 탐색을 실제 지원 행동으로 이어가기. 마감된 공고에 대한 반복 확인을 줄이고 지금 확인할 대상을 좁힘 |
| 선택 직무의 실제 요구 기술 빈도 | 사전 기준 역량과 실제 공고 요구를 분리해 비교. 기술 학습 우선순위를 관측된 요구로 검토할 수 있음 |
| 이 과정에서 부족한 기술을 실제로 배우는가? | 과정명에 기반한 후보를 실제 커리큘럼으로 검증. 이름만 비슷한 과정 선택을 줄이고 보완 학습을 구체화 |
| 이 직무의 하루 업무와 협업은? | 직무 설명만으로 보기 어려운 일의 맥락 이해. 관심과 실제 활동의 차이를 비교해 직무 선택을 도움 |
| 방산 업무에서 추가로 확인할 지원 조건 | 기업의 방산 관계를 개인의 지원 자격으로 오해하지 않고 실제 조건 확인. 확인할 조건을 명확히 하여 근거 없는 진로 배제를 방지 |
| 교육·자격 이후 관련 직무 취업 현황 | 과정 선택 후 관측된 진로 결과를 확인. 학습 경로의 적합성을 검토할 추가 근거 확보 |
| 드론에서 인접 분야로의 실제 경력 이동 | 기술 겹침과 실제 경력 이동 사례를 구분. 진입·전환 준비를 사례에 근거해 구체화 |

집계와 직접 연결키, 연봉 원문·비용·일정의 데이터 테스트 7개를 통과했다. Edge에서 주요 탐색 경로, 32개 검토 모듈, 차트 필터·합계·키보드 선택, 모바일 표시, HTML 저장과 오프라인 복원을 검증했다. 기업 정확 일치는 52/135공고이며 미연결 83개를 유지한다.

직무 후보 규칙의 의미 적합성 전수 검토, 최신 모집 상태, 기업 동일성 전체, 공식 방산 지정, 교육 품질과 비용 정의 확정은 후속 과제다. 사용자 탐색 개선이나 취업 성과를 실측한 결과로 현재 기대효과를 표현하지 않는다.

# 11 이번 보완 이력

원문 제목과 1~7절의 문장·표는 변경하지 않았다. 목적과 기대효과를 현재의 미구현 범위에 맞춰 축소하는 수정은 하지 않았다. 아래 네 절을 추가하여 기획과 구현 상태를 함께 읽을 수 있도록 했다.

| 구분 | 위치 | 내용과 사유 |
| --- | --- | --- |
| 유지 | 원문 1~7절 | 개요·배경·대상·기대효과·흐름·구성·활용 원칙 유지 |
| 추가 | 8절 | 채택 범위·시각화·검토·단일 선택·HTML 공유 현황 |
| 추가 | 9절 | 미채택 데이터와 미구현 비교 기능, 후보 규칙의 한계 |
| 추가 | 10절 | 7개 빈 영역·수집 우선순위·검증 완료 및 미검증 범위 |
| 추가 | 11절 | 변경 위치와 이유를 추적하는 보완 이력 |

현재 기획안 자체의 핵심 방향을 바꿀 필요는 없다. 다만 상세 설계와 구현의 차이는 남아 있으므로 원문에 있던 기능이 구현되었다고 해석해서는 안 된다. 현재 버전의 선별 범위는 기획과 별도로 검토하고, 후속 추가 여부는 데이터 활용 목적과 기대효과에 따라 결정한다.

함께 볼 문서: 01 데이터 명세와 활용설계, 02 제작과정과 기획정합성 보고서. 두 문서에는 파일별 핵심 필드·관측 단위·연결 규칙과 세부 차이·검증 결과가 기록되어 있다.